云南省企业就业失业数据采集系统

代理式编程总结报告

报告日期：2026-04-24

主题：总结本轮代理式编程在系统功能补齐、变更落地、文档整理与验证中的实际过程。

1. 项目背景

本项目从最初的核心业务搭建，逐步演进到统计图表、导出、移动端适配、变更控制和文档交付。

在持续变更过程中，任务并不是单一的代码实现，而是需要兼顾功能、规则、界面、接口、测试和归档。

代理式编程的价值就在于：把大目标拆成可验证的小任务，持续推进并及时修正。

2. 代理式编程工作方式

第一步先确认当前系统状态和可修改的锚点，例如接口、服务层、前端页面和文档目录。

第二步建立局部假设，例如某个错误是规则校验还是接口调用导致，然后用最小代价验证。

第三步只做必要修改，避免把不相关模块一起改乱。

第四步立即验证，包括构建、运行检查、页面渲染、文件生成和错误排查。

第五步将结论沉淀为文档、变更单和计划，形成可交付成果。

3. 本轮重要功能与实现说明

3.1 登录与账号系统：支持统一登录、退出、修改密码、找回密码、角色校验、账号锁定、短信校验、管理员解锁和重置密码。这个模块是系统入口，决定了不同用户看到什么、能做什么。

3.2 企业备案：企业用户先完成备案，再开放后续填报权限。备案过程包含地区、组织机构代码、企业名称、联系人与联系方式等关键字段。

3.3 调查期规则：系统按 1-3 月半月报、4-12 月整月报进行周期校验。这个规则直接决定了调查期是否能被保存和使用。

3.4 月报填报与上报：企业端可保存草稿并提交，提交后进入市级审核。对于关键字段，如就业人数下降，系统会自动将原因类字段变为必填。

3.5 市级审核：市级用户可以对本市数据进行单条审核和批量审核。通过后进入省级审核，退回时可填写理由，方便企业修改。

3.6 省级审核与修正：省级用户负责二审、修正和批量处理。修正数据不会覆盖原始记录，而是保留痕迹，便于审计。

3.7 通知功能：通知支持定向发布、全量发布和浏览，和 WebSocket 结合后能即时通知受众。

3.8 统计分析与导出：统计功能覆盖汇总、取样、对比、趋势和监控，导出则覆盖 CSV、Excel、XML、JSON 等格式。

3.9 系统管理：包括用户、角色、会话、系统设置、日志和监控，决定系统是否可长期维护。

3.10 手机端适配：把企业上报、市级审核、省级审核做成手机端可操作流程，是本轮变更的重点。

4. 关键问题与处理过程

问题一：启动时表不存在。处理方式：确认 Flyway 迁移是否开启，并在启动前释放占用进程。

问题二：JAR 重打包失败。处理方式：先停止占用目标文件的 Java 进程，再重新构建。

问题三：导出格式变化。处理方式：根据交付要求选择 Word 可打开的格式或直接生成 docx。

问题四：导出文档内容反复调整。处理方式：先确定业务主线，再逐段替换，不做大范围无效改动。

问题五：移动端支持不足。处理方式：补充响应式布局和关键按钮全宽优化，优先保证核心流程。

5. 成果总结

功能层面：登录、备案、填报、审核、通知、统计、导出、日志、系统管理已形成完整闭环。

过程层面：每次修改尽量紧跟验证，减少返工和不确定性。

管理层面：变更单、项目计划、总结报告逐步成体系，方便归档和汇报。

交付层面：最终能够输出可运行系统和可提交文档两条线。

6. 经验与建议

后续如果再做类似系统，应该先固定账号体系和审核流，再补图表与导出。

重要功能最好按“接口 -> 页面 -> 验证 -> 文档”四步闭环，而不是只做其中一半。

对调查期规则、权限控制和导出格式这种高风险功能，建议在最早阶段就建立回归用例。

手机端适配必须尽早纳入开发主线，否则后期会显著增加联调成本。

7. 结论

本轮代理式编程不仅完成了功能补齐，还把需求变更、文档交付和验收材料纳入同一条执行链。

最终形成了可运行的系统和可交付的 Word 文档，满足阶段性交付要求。